ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# TÊN ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG AI XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

(PROPOSAL DOCUMENT)

Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Nguyễn Thanh Trung

Nhóm: 35

Thành Viên:

| STT | Họ và tên | MSSV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trần Hưng | 24211210500 |
| 2 | Phùng Thị Luyện | 28201152017 |
| 3 | Phan Thị Thanh Thúy | 28201102155 |
| 4 | Lê Văn Bá Khải | 28211152885 |
| 5 | Nguyễn Trần Lĩnh | 28211151898 |

Đà Nẵng, 3/2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | EA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |
| Product Owner | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |
| Scrum Master | Trần Hưng | Hung99stdn@gmail.com | 0905864503 |
| Team Member | Lê Văn Bá Khải | Khailee.it@gmail.com | 0372648522 |
|  | Nguyễn Trần Lĩnh | Nguyentranlinh2004@gmail.com | 0825219997 |
|  | Phùng Thị Luyện | phungluyen2k4@gmail.com | 0378358189 |
|  | Phan Thị Thanh Thúy | tphanthithanh167@gmail.com | 0353749537 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Phùng Thị Luyện |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phùng Thị Luyện | 13/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phan Thị Thanh Thuý | 13/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Mentor | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Product Owner | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Scrum Master | Trần Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Team Member | Lê Văn Bá Khải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Trần Lĩnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phùng Thị Luyện | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Thị Thanh Thuý | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục đích	5

1.2.	Phạm vi	5

1.3.	Tham khảo	5

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	7

2.1.	Lý do chọn đề tài	7

2.2.	Định nghĩa dự án	7

2.3.	Giải pháp đề xuất	8

2.3.1.	Mục tiêu dự án	8

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	8

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	10

2.3.4.	Mô tả	11

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	11

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	12

3.1.	Định nghĩa Scrum	12

3.1.1.	Mô tả Scrum	12

3.1.2. The artìacts	13

3.1.3. Process (Quá trình)	14

3.2.	Kế hoạch tổng thể	14

3.3.	Quản lý tổ chức	15

3.3.1.	Nguồn nhân lực	15

3.3.2.	Phi nhân lực	15

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí.

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà nhóm tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | [1] .https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | Tài liệu Tiếng Việt & Nền tảng hệ thống (Web/App) | [2]. Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET), "HanoiAir – Hệ thống dự báo chất lượng không khí đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo," UET News, 2025. [Trực tuyến]. Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, "VN Air - Ứng dụng cung cấp thông tin chất lượng môi trường không khí trên smartphone," Cổng thông tin quan trắc môi trường, 2020. PAM Air, "Mạng lưới quan trắc chất lượng không khí PAM Air - Hệ sinh thái IoT đo lường dữ liệu tại 63 tỉnh thành," 2019. pamair.org. OpenAQ, "Global Open Air Quality Data Platform - Nền tảng dữ liệu mở chất lượng không khí toàn cầu," OpenAQ Use Cases. openaq.org. |
| 3 | Tài liệu về Mô hình Học máy và Học sâu dự báo (Machine Learning & Deep Learning Models) | [3]. S. Waghmare et al., "AI-Driven Air Quality Forecasting Models for Urban Pollution Management: A Comparative Study of Machine Learning Algorithms in Developing Economies," International Journal of Environmental Sciences, vol. 11, no. 20s, pp. 2988-2997, 2025 . |
| 4 | Tài liệu về Tiền xử lý dữ liệu và Hiệu chuẩn cảm biến (Data Preprocessing & Sensor Calibration) | [4]. T. Kim et al., "Missing Value Imputation of Time-Series Air-Quality Data via Deep Neural Networks," Int. J. Environ. Res. Public Health, vol. 18, no. 22, p. 12213, 2021 . |
| 5 | Tài liệu về Công nghệ phát triển hệ thống (C# & ASP.NET Core) | [5]. Microsoft, "ASP.NET Core documentation - Tutorials, API reference, and architecture," Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/. [6]. Microsoft, "C# documentation - Get started, tutorials, reference," Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/. |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn ngày càng gia tăng do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự gia tăng mật độ phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy. Các chất ô nhiễm như bụi mịn PM2.5, PM10, khí CO, NO2, SO2,và O3 vượt mức cho phép đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đặc biệt là các bệnh về hô hấp và tim mạch.

Hiện nay đã có nhiều hệ thống quan trắc môi trường được triển khai, tuy nhiên phần lớn chỉ dừng lại ở việc thu thập và hiển thị dữ liệu hiện tại. Khả năng phân tích xu hướng và dự báo trong tương lai vẫn còn hạn chế, dẫn đến việc người dân chưa có đủ thông tin để chủ động phòng tránh rủi ro.

Hiện tại, sự phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ Nhân tạo và các thuật toán học máy ứng dụng vào việc phân tích dữ liệu môi trường theo chuỗi thời gian và dự báo chất lượng không khí một cách chính xác hơn. Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống ứng dụng AI trong giám sát và dự báo chất lượng không khí là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

## Định nghĩa dự án

Dự án “Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí” là một hệ thống thông minh hỗ trợ giám sát và dự báo chất lượng không khí một cách chính xác và hiệu quả. Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực từ các nguồn dữ liệu mở, bao gồm các chỉ số như PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, nhiệt độ và độ ẩm. Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý, làm sạch và chuẩn hóa để đảm bảo độ tin cậy trước khi đưa vào mô hình phân tích.

AI được tích hợp vào hệ thống nhằm phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và xây dựng mô hình dự báo chất lượng không khí trong tương lai. Sử dụng các thuật toán như Machine Learning, hệ thống có khả năng dự đoán chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong các khoảng thời gian tới như 1 giờ, 6 giờ hoặc 1,2 ngày tiếp theo. Giúp phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm và đưa ra cảnh báo kịp thời.

## Giải pháp đề xuất

- Xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm thu thập, phân tích và dự đoán các chỉ số ô nhiễm không khí dựa trên một số yêu cầu của người dùng như:

- Người dùng có thể truy cập vào hệ thống để xem các thông tin về chất lượng không khí theo thời gian thực, theo dõi các chỉ số như AQI, PM2.5, PM10, CO, NO₂,… và nhận các cảnh báo khi mức độ ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn.

- Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý dữ liệu quan trắc, cập nhật thông tin từ các trạm đo và theo dõi kết quả dự báo nhằm đảm bảo độ chính xác và tính ổn định của hệ thống.

- Công nghệ thực hiện: Python, C#/ASP.NET Core

- Quy trình phát triển ứng dựng: Quy trình Scrum.

### Mục tiêu dự án

- Xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo với các chức năng cơ bản như:

- Người dùng có thể đăng nhập, đăng xuất và quản lý thông tin tài khoản.

- Hiển thị các chỉ số chất lượng không khí như AQI, PM2.5, PM10,… theo thời gian thực.

- Ứng dụng AI để phân tích dữ liệu và dự báo chất lượng không khí trong tương lai.

- Lưu trữ và quản lý dữ liệu quan trắc một cách hệ thống, dễ dàng tra cứu.

- Cảnh báo khi mức độ ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn.

- Hỗ trợ người dùng theo dõi và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

- V.v…..

### Hoạt động của ứng dụng

Hệ thống có 4 tác nhân: Khách vãng lai, Thành viên đăng ký (Free Tier & Pro Tier), Quản trị viên cấp cao (Super Admin) và Quản trị viên hệ thống (Admin).

- Đối với Khách vãng lai: (1) khi khách vãng lai nhập yêu cầu đến hệ thống (tra cứu chất lượng không khí thời gian thực, xem biểu đồ xu hướng, xem dự báo) thì hệ thống sẽ xử lý và phản hồi (2) các thông tin hiển thị tương ứng.

- Đối với Thành viên đăng ký: (1) khi thành viên nhập yêu cầu đến hệ thống (thiết lập khu vực quan tâm, cấu hình ngưỡng cảnh báo, xuất dữ liệu) thì hệ thống sẽ phản hồi (2) và lưu các dữ liệu cấu hình yêu cầu theo (5).

- Đối với Admin: (3) khi quản trị viên kiểm tra, thiết lập các yêu cầu trên hệ thống (quản lý trạm quan trắc, quản lý người dùng, giám sát dữ liệu và AI), hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu yêu cầu và trả dữ liệu về hệ thống, từ đó hệ thống sẽ phản hồi (4) các thống kê, báo cáo (Dashboard) đến quản trị.

- Đối với ….

Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế.

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí gồm 4 tác nhân: Khách vãng lai, Thành viên đăng ký, Super Admin và Admin).

- Đối với Khách vãng lai: (1) khi khách vãng lai nhập yêu cầu đến hệ thống (tra cứu chất lượng không khí thời gian thực, xem biểu đồ xu hướng, xem dự báo) thì hệ thống sẽ xử lý và phản hồi (2) các thông tin hiển thị tương ứng.

- Đối với Thành viên đăng ký: (1) khi thành viên nhập yêu cầu đến hệ thống (thiết lập khu vực quan tâm, cấu hình ngưỡng cảnh báo, xuất dữ liệu) thì hệ thống sẽ phản hồi (2) và lưu các dữ liệu cấu hình yêu cầu theo (5).

- Đối với Admin: (3) khi quản trị viên kiểm tra, thiết lập các yêu cầu trên hệ thống (quản lý trạm quan trắc, quản lý người dùng, giám sát dữ liệu và AI), hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu yêu cầu và trả dữ liệu về hệ thống, từ đó hệ thống sẽ phản hồi (4) các thống kê, báo cáo (Dashboard) đến quản trị.

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

Đối với khách vãng lai:

- Tra cứu chất lượng không khí theo thời gian thực

- Xem biểu đồ xu hướng (hạn chế)

- Tra cứu dự báo (hạn chế)

- Tìm kiếm trạm quan trắc.

- Chatbot AI

- Liên hệ

Đối với thành viên đăng ký cơ bản (free tier):

- Xác thực người dụng:đăng kí , đăng nhập xác minh email, quên mật khẩu

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Thiết lập khu vực quan tâm

- Nhận thông báo chủ động (trên website)

- Lịch sử dữ liệu (30 ngày)

- Báo cáo điểm nóng trên bản đồ

- Tìm tuyến đường đi sạch và an toàn

- Xem biểu đồ nhiệt (hạn chế)

Đối với thành viên đăng ký trả phí (pro tier):

- Biểu đồ nhiệt (đầy đủ)

- Nhận khuyến nghị sức khỏe cá nhân hóa

- Cấu hình ngưỡng cảnh báo

- Tra cứu dự báo (đầy đủ 7 ngày tới)

- Lịch sử dữ liệu (đầy đủ)

- Nhận thông báo chủ động qua bên thứ 3 (zalo, telegram,sms,…)

- Cung cấp API Key

Đối với Super Admin:

- Dashboard tổng quan

- Giám sát dữ liệu và AI

- Cấu hình hệ thống

- Phân quyền

- Quản lý AQI tỉnh/thành phố

Đối với Admin:

- Quản lí người dùng

- Quản lí các trạm quan trắc

- Quản lý báo cáo cộng đồng

- Quản lý liên hệ

- Quản lý API Key

### Mô tả

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí gồm 4 tác nhân: Khách vãng lai, Thành viên đăng ký, Super Admin và Admin).

- Đối với Khách vãng lai: (1) khi khách vãng lai nhập yêu cầu đến hệ thống (tra cứu chất lượng không khí thời gian thực, xem biểu đồ xu hướng, xem dự báo) thì hệ thống sẽ xử lý và phản hồi (2) các thông tin hiển thị tương ứng.

- Đối với Thành viên đăng ký: (1) khi thành viên nhập yêu cầu đến hệ thống (thiết lập khu vực quan tâm, cấu hình ngưỡng cảnh báo, xuất dữ liệu) thì hệ thống sẽ phản hồi (2) và lưu các dữ liệu cấu hình yêu cầu theo (5).

- Đối với Admin: (3) khi quản trị viên kiểm tra, thiết lập các yêu cầu trên hệ thống (quản lý trạm quan trắc, quản lý người dùng, giám sát dữ liệu và AI), hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu yêu cầu và trả dữ liệu về hệ thống, từ đó hệ thống sẽ phản hồi (4) các thống kê, báo cáo (Dashboard) đến quản trị.

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: C#/ASP.NET Core (Backend), React (Frontend), Python (AI & Data Science)

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL hoặc SQLServer

- Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Git, MySQL, Visual Studio 2022.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

- Công nghệ: C#/ASP.NET Core, React, Python

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thánh viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The artìacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 2 ngày | 12/03/2025 | 13/03/2025 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 12/03/2025 | 12/03/2025 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 13/03/2025 | 13/03/2025 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 14/03/2025 | 21/03/2025 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 14/03/2025 | 14/03/2025 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 7 ngày | 15/03/2025 | 21/03/2025 |
| 3 | Phát triển | 51 ngày | 22/03/2025 | 11/05/2025 |
| 3.1 | Sprint 1 | 17 ngày | 22/03/2025 | 07/04/2025 |
| 3.2 | Sprint 2 | 17 ngày | 08/04/2025 | 24/04/2025 |
| 3.3 | Sprint 3 | 17 ngày | 25/04/2025 | 11/05/2025 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 12/05/2025 | 12/05/2025 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 3 ngày | 13/05/2025 | 15/05/2025 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Nguyễn Thanh Trung |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Lê Văn Bá Khải Nguyễn Trần Lĩnh Phùng Thị Luyện Phan Thị Thanh Thuý |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Trần Hưng |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  |  |
| 2 | C# | Programing Language | Yes | 1 |  |  |
| 3 | SQLSever, Docker, Visual Studo 2022, Google Colab | Tools | Yes | 2 |  |  |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  |  |