ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# TÊN ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG AI XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

( PROJECT MEETING REPORT)

Giảng viên hướng dẫn:  TS. Nguyễn Thanh Trung

Nhóm: 35

Thành Viên:

| STT | Họ và tên | MSSV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trần Hưng | 24211210500 |
| 2 | Phùng Thị Luyện | 28201152017 |
| 3 | Phan Thị Thanh Thúy | 28201102155 |
| 4 | Lê Văn Bá Khải | 28211152885 |
| 5 | Nguyễn Trần Lĩnh | 28211151898 |

Đà Nẵng, 3/2026

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 12/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 12/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 13/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 13/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Xây dựng proposal document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và xây dựng proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 13/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Nhóm trưởng	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 14/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và đánh giá proposal document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và đánh giá proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lên ý tưởng và vẽ prototype | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận về kỹ thuật | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 14/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 15/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Trung

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá proposal document.

- Xây dựng Project Plan document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document | Nguyễn Trần Lĩnh, Trần Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 15/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Thanh Trung                       Trần Hưng	          Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 16/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và đánh giá project plan document.

- Xây dựng user story document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và đánh giá project plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng user story document | Lê Văn Bá Khải, Tràn Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 16/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 17/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 8h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Trung

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá project plan document.

- Thảo luận và chỉnh sửa user story document.

- Xây dựng product backlog.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đanh giá project plan document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng product backlog document | Phan Thị Thanh Thúy, Phùng Thị Luyện | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 17/03/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Thanh Trung                        Trần Hưng	          Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 17/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document.

- Xây dựng sprint backlog document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng sprint backlog document | Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 17/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 17/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá product backlog document.

- Đánh giá user story document.

- Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đanh giá product backlog document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 17/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 22h30 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 18/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 13h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 18/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Chỉnh sửa sprint backlog document.

- Xây dựng database design.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng database design document | Lê Văn Bá Khải, Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 18/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 18/03/2026 cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design.

- Chuẩn bị sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và chỉnh sửa database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 18/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 19/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Trung

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá sprint backlog document.

- Đánh giá database design document.

- Thảo luận sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đanh giá sprint backlog document | Giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá database design document | Giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 19/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Thanh Trung                        Trần Hưng	          Phan Thị Thanh Thúy

Sprint 1	  	Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 20/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Trung

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 1		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 1 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Xây dựng prototype.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 1 | Nguyễn Trần Lĩnh, Trần Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 1 interface | Trần Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Lê Văn Bá Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Phùng Thị Luyện | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Phan Thị Thanh Thúy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 20/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Thanh Trung                       Trần Hưng	          Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 24/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 24/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận test case.

- Chỉnh sửa test plan document.

- Đánh giá interface.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 24/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 25/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 25/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Phan Thị Thanh Thúy Phùng Thị Luyện Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 25/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 26/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 26/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case.

- Thảo luận và đánh giá test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Phan Thị Thanh Thúy Phùng Thị Luyện Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 26/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 26/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 26/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Test Case.

- Đánh giá Test Plan Document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 26/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 27/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 27/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Đăng nhập” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Đăng nhập” function | Lê Văn Bá Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 27/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 27/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 27/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Đăng ký tài khoản” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Đăng ký tài khoản” function | Trần Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Phùng Thị Luyện | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 27/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 28/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 28/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quên mật khẩu” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quên mật khẩu” function | Lê Văn Bá Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Phan Thị Thanh Thúy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 28/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 28/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 28/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Tổng quan CLKK” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý phân quyền” function | Trần Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Phùng Thị Luyện | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 28/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 28/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 28/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Chi tiết CLKK” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Chi tiết CLKK” function | Lê Văn Bá Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 28/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 03/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 03/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 03/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Release Sprint 1 			Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 04/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Trung

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 1.

- To plan for startup Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 2 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 04/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Thanh Trung                       Trần Hưng	          Phan Thị Thanh Thúy

Sprint 2			Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 05/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Trung

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 2		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 2 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Xây dựng prototype.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 2 | Lê Phước Lộc Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 2 interface | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 05/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Thanh Trung                       Trần Hưng	          Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 09/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 09/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận test case.

- Chỉnh sửa test plan document.

- Đánh giá interface.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 09/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 10/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 10/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Phan Thị Thanh Thúy Phùng Thị Luyện Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 10/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 11/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 11/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case.

- Thảo luận và đánh giá test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Phan Thị Thanh Thúy Phùng Thị Luyện Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 11/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 11/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 11/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Test Case.

- Đánh giá Test Plan Document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 11/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 12/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 12/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Cập nhật hồ sơ y tế” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Cập nhật hồ sơ y tế” function | Lê Văn Bá Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 12/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 13/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 13/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Dự báo CLKK (AI)” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Dự báo CLKK (AI)” function | Trần Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Phùng Thị Luyện | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 13/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 13/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 13/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Tìm đường (Eco-Routing)” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Tìm đường (Eco-Routing)” function | Lê Văn Bá Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Phan Thị Thanh Thúy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 13/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 14/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 14/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Khu vực quan tâm” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Khu vực quan tâm” function | Trần Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 14/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 14/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 14/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Thiết lập cảnh báo” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Thiết lập cảnh báo” function | Lê Văn Bá Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Phan Thị Thanh Thúy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 14/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 21/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 21/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Release Sprint 2 		Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 23/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Trung

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 2.

- To plan for startup Sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 3 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 23/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Thanh Trung                       Trần Hưng	          Phan Thị Thanh Thúy

Sprint 3			Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 24/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 24/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Trung

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 3		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 3 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Xây dựng prototype.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 3 | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 3 interface | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 24/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Thanh Trung                        Trần Hưng	          Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 27/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 27/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận test case.

- Chỉnh sửa test plan document.

- Đánh giá interface.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 27/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 28/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 28/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Phan Thị Thanh Thúy Phùng Thị Luyện Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 28/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 29/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 29/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case.

- Thảo luận và đánh giá test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Phan Thị Thanh Thúy Phùng Thị Luyện Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 29/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 29/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 29/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Test Case.

- Đánh giá Test Plan Document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 29/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 30/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 30/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Trợ lý AI (Chatbot)” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Trợ lý AI (Chatbot)” function | Trần Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Phùng Thị Luyện | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 30/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 30/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 30/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “API Key” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “API Key” function | Lê Văn Bá Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Phan Thị Thanh Thúy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 30/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 30/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 30/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Export dữ liệu” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Export dữ liệu” function | Trần Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Trần Lĩnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 30/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 01/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 01/05/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Lịch sử dữ liệu” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Lịch sử dữ liệu” function | Lê Văn Bá Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Phùng Thị Luyện | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 01/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 01/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom meeting room

Approval: 01/05/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Báo cáo điểm nóng” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Báo cáo điểm nóng” function | Trần Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Phan Thị Thanh Thúy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 01/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 09/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/05/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 3 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 09/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Hưng	Phan Thị Thanh Thúy

Release Sprint 3		Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí

Ngày họp: 11/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/05/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Trung

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 3 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 08/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Thanh Trung                        Trần Hưng	          Phan Thị Thanh Thúy

Project’s Meeting                   Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí 7

gày họp: 12/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Thư viện K3/26 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/05/2026

Ghi lại bởi: Phan Thị Thanh Thúy

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Trung

- Nhóm trưởng: Trần Hưng

- Thành viên:

- Phùng Thị Luyện

- Phan Thị Thanh Thúy

- Lê Văn Bá Khải

- Nguyễn Trần Lĩnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint review.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| - Đánh giá các product backlog đã Pass - Đánh giá các product backlog đã Fail | Trần Hưng | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Thị Thanh Thúy | 12/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Thanh Trung                        Trần Hưng	          Phan Thị Thanh Thúy