ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# TÊN ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG AI XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

(PRODUCT BACKLOG)

Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Nguyễn Thanh Trung

Nhóm: 35

Thành Viên:

| STT | Họ và tên | MSSV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trần Hưng | 24211210500 |
| 2 | Phùng Thị Luyện | 28201152017 |
| 3 | Phan Thị Thanh Thúy | 28201102155 |
| 4 | Lê Văn Bá Khải | 28211152885 |
| 5 | Nguyễn Trần Lĩnh | 28211151898 |

Đà Nẵng, 3/2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | EA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Ứng dụng AI xây dự hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |
| Product Owner | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |
| Scrum Master | Trần Hưng | 24211210500 | 0905864503 |
| Team Member | Lê Văn Bá Khải | 28211152885 | 0372648522 |
|  | Nguyễn Trần Lĩnh | 28211151898 | 0825219997 |
|  | Phùng Thị Luyện | 28201152017 | 0378358189 |
|  | Phan Thị Thanh Thúy | 28201102155 | 0353749537 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Ứng dụng AI xây dự hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Product Backlog |
| Người thực hiện | Phan Thị Thanh Thúy |

LỊCH SỬ CHỈNH CẬP NHẬT TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh cập nhật | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phan Thị Thanh Thúy | 21/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Phan Thị Thanh Thúy | 21/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Mentor | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
| Product Owner | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
| Scrum Master | Trần Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
| Team Member | Lê Văn Bá Khải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
|  | Nguyễn Trần Lĩnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
|  | Phan Thị Thanh Thúy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
|  | Phùng Thị Luyện | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	5

1. GIỚI THIỆU	6

1.1. Mục đích.	7

1.2. Phạm vi.	7

1.3. Tài liệu tham khảo.	7

2.1. Mô tả Product Backlog	8

2.1.1 PB01 - Đăng ký tài khoản	8

2.1.2 PB02 - Đăng nhập	9

2.1.3 PB03 - Đăng xuất	9

2.1.4 PB04 - Xem chất lượng không khí thời gian thực theo trạm	10

2.1.5 PB05 - Xem chất lượng không khí thời gian thực theo tỉnh/thành phố	11

2.1.6 PB06 - Xem dự báo chất lượng không khí	11

2.1.7 PB07 - Thiết lập khu vực quan tâm	12

2.1.8 PB08 - Thiết lập cảnh báo AQI	13

2.1.9 PB09 - Nhận thông báo cảnh báo đa kênh	13

2.1.10 PB10 - Export dữ liệu	14

2.1.11 PB11 - Quản lý người dùng	15

2.1.12 PB12 - Quản lý trạm quan trắc	16

2.1.13 PB13 - Giám sát dữ liệu môi trường	16

2.1.14 PB14 - Liên hệ	17

2.1.15 PB15 - Dashboard hệ thống	18

2.1.16 PB16 - Quên mật khẩu/Đặt lại mật khẩu	18

2.1.17 PB17 - Xem lịch sử dữ liệu không khí	19

2.1.18 PB18 - Cập nhật thông tin cá nhân	20

2.1.19 PB19 - Xem khuyến nghị sức khỏe	20

2.1.20 PB20 - Quản lý liên hệ	21

2.1.21 PB21 - Quản lý dữ liệu AQI	22

2.1.22 PB22 - Xem thống kê hệ thống	22

2.1.23 PB23 - Xem bản đồ nhiệt ô nhiễm (Heatmap)	23

2.1.24 PB24 - Tìm tuyến đường di chuyển sạch	24

2.1.25 PB25 - Báo cáo điểm nóng ô nhiễm	24

2.1.26 PB26 - Trợ lý ảo AI	25

2.1.27 PB27 - Quản lý báo cáo cộng đồng	26

2.1.28 PB28 - Phân quyền	26

2.1.29 PB29 - Cấp phát và quản lý API Key	27

2.1.30 PB30 - Đăng ký nâng cấp goi thành viên cao cấp (Pro Tier)	28

2.2.Ưu tiên và ước tính	29

2.3. Chia theo từng Sprirnt	31

# 1. GIỚI THIỆU

Đây là tài liệu Product Backlog trong quy trình Scrum. Nó bao gồm danh sách tất cả các tính năng được ưu tiên và các mô tả cho từng tính năng của sản phẩm cần phải hoàn thành trong dự án. Thông thường, Product Backlog chứa các User Story, nhưng đôi khi cũng có thể có các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, bugs và một số vấn đề khác.

Product Backlog trong Scrum cũng chấp nhận việc thay đổi và tăng thêm trong quá trình dự án tùy theo sự thay đổi yêu cầu của Product Owner.

## 1.1. Mục đích.

Tài liệu này thể hiện các yêu cầu cấp cao trong quan điểm của người dùng cuối. Những yêu cầu của người dùng sẽ được chia thành nhiều nhiệm vụ để phân công cho nhóm phát triển. Ngoài ra, tài liệu này cũng có các tiêu chuẩn chấp nhận, hữu ích cho người kiểm tra để tạo kế hoạch kiểm tra và kiểm thử.

## 1.2. Phạm vi.

- Các user story trong dự án

- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng

- Sơ đồ Use case

- Biểu đồ hoạt động

## 1.3. Tài liệu tham khảo.

Bảng 1: Tài liệu tham khảo

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://agilebench.com/blog/the-product-backlog-for-agile-teams | Cách tạo Product Backlog |
| 2 | http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/product-backlog/example/ | Ví dụ về Product Backlog |
| 3 | KLTN-SE.01.Product Proposal.docx | Proposal Document |

## 2.1. Mô tả Product Backlog

### 2.1.1 PB01 - Đăng ký tài khoản

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai |
| Mô tả | Là khách vãng lai, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng các chức năng cảnh báo của hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào trang Đăng ký. 2. Nhập các thông tin bắt buộc vào form: Tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu. 3. Nhấn nút [Đăng ký]. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: Nếu Email đã tồn tại, hiển thị thông báo lỗi. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống gửi email hoặc mã OTP để xác thực tài khoản. 6. Người dùng nhập mã OTP để xác nhận. 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký thành công" và cho phép đăng nhập. |
| Điều kiện trước | Chưa có tài khoản, email sử dụng chưa từng tồn tại trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Email phải là duy nhất trên toàn hệ thống. 2. Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự, bao gồm cả chữ và số, và bắt buộc phải được mã hóa an toàn trước khi lưu vào Database. |

### 2.1.2 PB02 - Đăng nhập

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên |
| Mô tả | Là Thành viên, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để truy cập hồ sơ cá nhân và sử dụng các chức năng của hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào màn hình Đăng nhập. 2. Nhập Email và Mật khẩu. 3. Nhấn nút [Đăng nhập]. 4. Hệ thống đối chiếu dữ liệu: Nếu sai, hiển thị thông báo "Sai tài khoản/mật khẩu". 5. Nếu thông tin chính xác, hệ thống chuyển hướng người dùng vào giao diện chính dành cho thành viên. |
| Điều kiện trước | Tài khoản đã được đăng ký và xác thực thành công. |
| Điều kiện ràng buộc | Tài khoản đang ở trạng thái hoạt động bình thường, không bị khóa bởi Admin. |

### 2.1.3 PB03 - Đăng xuất

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên |
| Mô tả | Là Thành viên, tôi muốn đăng xuất khi không sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng nhấn vào menu tài khoản trên giao diện. 2. Click chọn nút [Đăng xuất]. 3. Hệ thống tiến hành xóa phiên làm việc (Session/Token) của người dùng. 4. Hệ thống tự động điều hướng người dùng về lại trang chủ dành cho khách vãng lai. |
| Điều kiện trước | Người dùng đang trong trạng thái đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng bắt buộc phải đăng nhập lại nếu muốn tiếp tục truy cập các tính năng dành riêng cho Thành viên. |

### 2.1.4 PB04 - Xem chất lượng không khí thời gian thực theo trạm

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Thành viên |
| Mô tả | Là Người dùng, tôi muốn xem chất lượng không khí theo thời gian thực tại một khu vực cụ thể để biết tình trạng môi trường hiện tại nơi tôi quan tâm. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập trang chủ của website. 2. Thao tác trên bộ lọc (thanh tìm kiếm hoặc bản đồ) để chọn Thành phố/Quận/Huyện mong muốn. 3. Hệ thống trả về và hiển thị rõ ràng chỉ số AQI tổng hợp tại khu vực đó.4. Hiển thị chi tiết nồng độ các chất ô nhiễm: PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3. 5. Các chỉ số được áp dụng màu sắc cảnh báo theo đúng mức độ (Tốt, Trung bình, Kém, Nguy hại) chuẩn EPA. |
| Điều kiện trước | Thiết bị có kết nối internet và truy cập thành công vào trang chủ hệ thống. |
| Điền kiện ràng buộc | Không yêu cầu đăng nhập tài khoản. Dữ liệu phải được tải lại và cập nhật ngay lập tức khi người dùng thay đổi khu vực tìm kiếm. |

### 2.1.5 PB05 - Xem chất lượng không khí thời gian thực theo tỉnh/thành phố

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Thành viên |
| Mô tả | Là Người dùng, tôi muốn xem chất lượng không khí theo thời gian thực tại một tỉnh/thành phố cụ thể để biết tình trạng môi trường hiện tại nơi tôi quan tâm. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập trang chủ của website. 2. Thao tác trên bộ lọc (thanh tìm kiếm hoặc bản đồ) để chọn Thành phố/Quận/Huyện mong muốn. 3. Hệ thống trả về và hiển thị rõ ràng chỉ số AQI tổng hợp tại khu vực đó.4. Hiển thị chi tiết nồng độ các chất ô nhiễm: PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3. 5. Các chỉ số được áp dụng màu sắc cảnh báo theo đúng mức độ (Tốt, Trung bình, Kém, Nguy hại) chuẩn EPA. |
| Điều kiện trước | Thiết bị có kết nối internet và truy cập thành công vào trang chủ hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Không yêu cầu đăng nhập tài khoản. Dữ liệu phải được tải lại và cập nhật ngay lập tức khi người dùng thay đổi khu vực tìm kiếm. |

### 2.1.6 PB06 - Xem dự báo chất lượng không khí

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Thành viên |
| Mô tả | Là Người dùng, tôi muốn xem dự báo chất lượng không khí từ AI để lên kế hoạch an toàn cho các hoạt động ngoài trời. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tại trang chi tiết trạm quan trắc, người dùng chọn xem tab Dự báo. 2. Hệ thống gọi dữ liệu từ Database (Redis Cache). 3. Màn hình hiển thị chỉ số AQI dự báo cho các mốc tương lai: 1 giờ tới, 6 giờ tới và 1-2 ngày tới dưới dạng đồ thị/bảng số liệu. 4. Các số liệu dự báo được gắn kèm màu sắc cảnh báo trực quan tương ứng. |
| Điều kiện trước | Hệ thống AI ở backend đã hoàn tất tính toán và trả về kết quả dự báo mới nhất vào Database. |
| Điều kiện ràng buộc | Không yêu cầu người dùng phải đăng nhập tài khoản. Dữ liệu phải được truy xuất với tốc độ cực nhanh thông qua Redis Cache. |

### 2.1.7 PB07 - Thiết lập khu vực quan tâm

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên |
| Mô tả | Là Thành viên, tôi muốn lưu/ghim trạm quan trắc gần nhà hoặc công ty vào danh sách yêu thích để xem nhanh dữ liệu. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập trang chi tiết của một trạm quan trắc. 2. Nhấn vào nút "Lưu khu vực" (Ghim trạm). 3. Hệ thống kiểm tra số lượng trạm người dùng đã ghim, nếu chưa vượt giới hạn thì lưu vào DB và thông báo thành công. 4. Người dùng quay lại trang Dashboard cá nhân, hệ thống hiển thị riêng danh sách các trạm đã được ghim này. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Bắt buộc có giới hạn số lượng tối đa khu vực quan tâm cho mỗi người dùng (tránh ghim quá nhiều gây rác dữ liệu). |

### 2.1.8 PB08 - Thiết lập cảnh báo AQI

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên |
| Mô tả | Là Thành viên, tôi muốn cài đặt một ngưỡng AQI nguy hiểm để hệ thống lấy làm cơ sở tự động phát cảnh báo. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục cấu hình cảnh báo trong Hồ sơ cá nhân. 2. Chọn trạm quan trắc muốn theo dõi. 3. Nhập mốc ngưỡng AQI mong muốn (Ví dụ: AQI > 100). 4. Tích chọn nền tảng muốn nhận tin nhắn (Zalo hoặc Telegram). 5. Nhấn nút [Lưu]. 6. Hệ thống xác nhận và hiển thị thông báo lưu cấu hình thành công. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập, đã thiết lập khu vực quan tâm và đã liên kết tài khoản hệ thống với ứng dụng Zalo/Telegram. |
| Điều kiện ràng buộc | Giá trị AQI nhập vào phải là số dương hợp lệ. Hệ thống phải kiểm tra trạng thái liên kết Zalo/Telegram xem có đang hoạt động hay không trước khi cho phép lưu. |

### 2.1.9 PB09 - Nhận thông báo cảnh báo đa kênh

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên. |
| Mô tả | Là Thành viên, tôi muốn nhận cảnh báo tự động đa kênh khi chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn đã cài đặt để kịp thời phòng tránh. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tiến trình chạy ngầm của hệ thống liên tục quét dữ liệu không khí. 2. Nếu phát hiện chỉ số AQI vượt quá ngưỡng người dùng đã cài đặt, hệ thống kích hoạt cảnh báo. 3. Hiển thị thông báo trên giao diện Web thông qua icon "Chuông thông báo". 4. Kích hoạt gọi API gửi tin nhắn tự động qua Zalo/Telegram chứa nội dung chi tiết về mức độ ô nhiễm và khuyến nghị sức khỏe. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã bật cảnh báo và đã liên kết Zalo/Telegram với hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Tần suất gửi giới hạn tối đa 1 tin nhắn/giờ/trạm để tránh spam. Cảnh báo trên Web được lưu trữ theo UserID. Luồng xử lý gửi tin nhắn bắt buộc phải sử dụng Message Queue (RabbitMQ). |

### 2.1.10 PB10 - Export dữ liệu

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên, Khách vãng lai |
| Mô tả | Là Người dùng, tôi muốn xuất dữ liệu lịch sử và báo cáo tổng hợp để phục vụ cho việc lưu trữ, in ấn và nghiên cứu cá nhân. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng nhấn nút "Export" trên giao diện. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại chọn khoảng thời gian và định dạng xuất (file .csv cho dữ liệu thô hoặc .pdf cho báo cáo kèm biểu đồ). 3. Người dùng nhấn xác nhận tải. 4. Hệ thống kiểm tra quyền, truy xuất dữ liệu và tải xuống thiết bị người dùng một file hợp lệ. |
| Điều kiện trước | Đang truy cập trang chi tiết trạm quan trắc hoặc trang báo cáo. |
| Điều kiện ràng buộc | File .csv phải được encode chuẩn UTF-8. Khách vãng lai chỉ được tải tối đa 7 ngày dữ liệu, Thành viên đăng ký được tải tối đa 30 ngày trong 1 lần truy vấn. |

### 2.1.11 PB11 - Quản lý người dùng

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Là Admin, tôi muốn xem và quản lý danh sách tài khoản để đảm bảo an toàn hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin truy cập chức năng Quản lý người dùng. 2. Màn hình hiển thị danh sách toàn bộ tài khoản. 3. Admin có thể thực hiện thao tác phân quyền (Role) cho tài khoản. 4. Admin click chọn Khóa/Mở khóa hoặc Xóa tài khoản vi phạm. 5. Nhấn lưu, hệ thống thực thi và cập nhật trạng thái vào cơ sở dữ liệu. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập bằng tài khoản có quyền Admin. |
| Điều kiện ràng buộc | Admin cấp thấp không có quyền khóa hoặc xóa tài khoản của Super Admin. |

### 2.1.12 PB12 - Quản lý trạm quan trắc

| ID | PB12 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Là Admin, tôi muốn quản lý danh mục các trạm quan trắc vật lý kết nối vào hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin mở mục Quản lý trạm đo. 2. Chọn Thêm mới: Nhập Tên trạm, Tọa độ, ID API nguồn. 3. Chọn Cập nhật: Thay đổi thông tin tọa độ. 4. Chọn trạng thái: Xóa, Bật hoặc Tắt trạm đang ngưng hoạt động. 5. Nhấn [Lưu], hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo thành công. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập bằng tài khoản Admin. |
| Điều kiện ràng buộc | Mã ID API của trạm thêm mới không được phép trùng lặp với trạm đã tồn tại trong hệ thống. |

### 2.1.13 PB13 - Giám sát dữ liệu môi trường

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Là Admin, tôi muốn giám sát luồng dữ liệu từ các API bên thứ ba để đảm bảo dữ liệu đổ về liên tục.. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin mở trang Giám sát dữ liệu. 2. Màn hình hiển thị danh sách các nguồn API và trạng thái kết nối (Xanh biểu thị Tốt, Đỏ biểu thị Lỗi). 3. Hệ thống tự động hiển thị cảnh báo đỏ nếu phát hiện một trạm không gửi dữ liệu về quá 24h. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập bằng tài khoản Admin. |
| Điều kiện ràng buộc | Trang giám sát phải tự động làm mới (auto-refresh) mỗi 5 phút để cập nhật trạng thái. |

### 2.1.14 PB14 - Liên hệ

| ID | PB14 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Thành viên |
| Mô tả | Là Người dùng, tôi muốn gửi thông tin liên hệ kèm nội dung phản hồi để yêu cầu hỗ trợ, báo lỗi hoặc đóng góp ý kiến cho hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào trang Liên hệ của website. 2. Nhập các thông tin bắt buộc vào biểu mẫu: Họ và Tên, Email, Tiêu đề, Nội dung. 3. Hoàn thành xác thực chống spam (nếu có) và nhấn nút [Gửi]. 4. Hệ thống kiểm tra, lưu dữ liệu vào Database và hiển thị thông báo "Gửi liên hệ thành công" ngay trên màn hình. 5. Hệ thống tự động gửi một email xác nhận (Auto-reply) đến email của người dùng để thông báo đã tiếp nhận yêu cầu. |
| Điều kiện trước | Người dùng truy cập thành công vào website (không bắt buộc phải đăng nhập). |
| Điều kiện ràng buộc | Email nhập vào bắt buộc phải đúng định dạng chuẩn. Nội dung liên hệ không được để trống và bị giới hạn tối đa 1000 ký tự. Hệ thống phải tích hợp cơ chế chống Spam (Ví dụ: Google reCAPTCHA) trước khi cho phép gọi API gửi dữ liệu. |

### 2.1.15 PB15 - Dashboard hệ thống

| ID | PB15 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Là Admin, tôi muốn có một màn hình Dashboard hiển thị số liệu tóm tắt để nắm bắt nhanh thông tin hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin truy cập vào trang chủ quản trị. 2. Hệ thống mặc định mở màn hình Dashboard. 3. Giao diện hiển thị các thẻ (Card) tóm tắt: Số lượng User hiện có, Số lượng Trạm đang chạy, Số lượng tin nhắn cảnh báo đã tự động gửi đi trong tuần. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập bằng tài khoản Admin. |
| Điều kiện ràng buộc | Các số liệu hiển thị trên Dashboard bắt buộc phải truy xuất từ bộ nhớ đệm (Cache) để giảm tải truy vấn DB và tránh sập server. |

### 2.1.16 PB16 - Quên mật khẩu/Đặt lại mật khẩu

| ID | PB16 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên |
| Mô tả | Là Thành viên đã có tài khoản, tôi muốn yêu cầu đặt lại mật khẩu khi bị quên để lấy lại quyền truy cập hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tại trang đăng nhập, người dùng click vào link "Quên mật khẩu". 2. Nhập địa chỉ email hợp lệ và gửi yêu cầu. 3. Hệ thống kiểm tra, nếu tồn tại sẽ gửi link hoặc mã OTP đặt lại mật khẩu qua email. 4. Người dùng nhấp vào link hoặc nhập mã OTP, sau đó điền mật khẩu mới. 5. Nhấn [Lưu] và nhận thông báo đổi mật khẩu thành công. |
| Điều kiện trước | Email nhập vào phải đã tồn tại trong Database của hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Link khôi phục hoặc mã OTP chỉ có hiệu lực sử dụng tối đa trong vòng 10 phút. |

### 2.1.17 PB17 - Xem lịch sử dữ liệu không khí

| ID | PB17 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Người dùng |
| Mô tả | Là Người dùng, tôi muốn xem lại số liệu môi trường của các ngày/tháng trước đó. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tại trang chi tiết trạm, người dùng chọn chức năng xem Lịch sử. 2. Sử dụng bộ chọn lịch (Calendar) để chọn một mốc ngày trong quá khứ.3. Hệ thống kiểm tra quyền (Khách hay Thành viên) để xác minh xem có vượt quá giới hạn thời gian cho phép tra cứu hay không. 4. Hệ thống truy xuất và hiển thị dữ liệu chi tiết của ngày đó ra màn hình. |
| Điều kiện trước | Đang truy cập hệ thống tại trang chi tiết trạm. |
| Điều kiện ràng buộc | Thời gian xem lại bị giới hạn (VD: 1 năm gần nhất). Khách vãng lai chỉ được xem lịch sử ngắn hạn (3-7 ngày), Thành viên được xem dài hạn (30 ngày - 1 năm). |

### 2.1.18 PB18 - Cập nhật thông tin cá nhân

| ID | PB18 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên |
| Mô tả | Là Thành viên, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân và quản lý liên kết Zalo/Telegram để hệ thống gửi cảnh báo đúng địa chỉ. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở trang Hồ sơ cá nhân. 2. Chỉnh sửa Tên hiển thị, thay đổi mật khẩu và nhấn Lưu. 3. Tại mục sức khỏe, cho phép khai báo Tiền sử bệnh lý hô hấp. 4. Tại mục Liên kết, nhấn tạo mã QR/Token để kết nối tài khoản mạng xã hội Zalo/Telegram. 5. Khi không muốn nhận tin nữa, nhấn nút Hủy liên kết. |
| Điều kiện trước | Đang đăng nhập và hoạt động trên trình duyệt web. |
| Điều kiện ràng buộc | Khi thực hiện thao tác đổi mật khẩu, hệ thống yêu cầu bắt buộc phải nhập đúng mật khẩu cũ. |

### 2.1.19 PB19 - Xem khuyến nghị sức khỏe

| ID | PB19 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Thành viên |
| Mô tả | Là Người dùng, tôi muốn xem các khuyến nghị sức khỏe đi kèm với chỉ số ô nhiễm để biết cách phòng tránh. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập xem số liệu của một trạm đo bất kỳ. 2. Dựa vào giá trị AQI hiện tại, hệ thống tự động phân loại mức độ ô nhiễm. 3. Hiển thị khung thông tin chứa lời khuyên sức khỏe tương ứng với mốc AQI (Ví dụ: AQI > 150 sẽ hiện dòng chữ "Nên đeo khẩu trang" kèm icon minh họa). |
| Điều kiện trước | Hệ thống có dữ liệu AQI hợp lệ được trả về từ máy chủ. |
| Điều kiện ràng buộc | Tính năng này hiển thị công khai, không yêu cầu đăng nhập tài khoản. |

### 2.1.20 PB20 - Quản lý liên hệ

| ID | PB20 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Là Admin, tôi muốn xem danh sách, chi tiết và phản hồi các liên hệ của người dùng để kịp thời hỗ trợ và giải quyết các vấn đề họ gặp phải. |
| Tiêu chí chấp nhận | . Admin truy cập chức năng Quản lý liên hệ trên trang quản trị. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các liên hệ mới nhất với các thông tin: Người gửi, Email, Tiêu đề, Ngày gửi, Trạng thái (Chờ xử lý, Đang xử lý, Đã hoàn thành). 3. Admin nhấn chọn một liên hệ bất kỳ để đọc chi tiết nội dung tin nhắn. 4. Admin có thể thay đổi trạng thái xử lý của liên hệ đó. 5. Cung cấp một trình soạn thảo thu nhỏ để Admin gõ nội dung và nhấn nút [Gửi phản hồi]. Hệ thống sẽ gửi email trực tiếp tới người dùng. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập thành công bằng tài khoản có quyền Admin. |
| Điều kiện ràng buộc | Chức năng gửi email phản hồi phải xử lý bất đồng bộ để không làm treo giao diện. Khi Admin gửi email phản hồi, nội dung phản hồi và người thực hiện (tên Admin) bắt buộc phải được lưu lại vào cơ sở dữ liệu (Audit logs) để quản lý lịch sử hỗ trợ. |

### 2.1.21 PB21 - Quản lý dữ liệu AQI

| ID | PB21 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin (Data Engineer). |
| Mô tả | Là Admin (hoặc Data Engineer), tôi muốn rà soát và chỉnh sửa dữ liệu AQI để tránh việc rác/nhiễu dữ liệu làm sai lệch AI. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin vào trang Dữ liệu AQI Thô. 2. Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm các bản ghi dữ liệu có dấu hiệu bất thường. 3. Thực hiện chỉnh sửa thủ công, điền khuyết hoặc xóa bỏ các chỉ số ngoại lai (Ví dụ: PM2.5 hiển thị 9999 do lỗi cảm biến). 4. Nhấn Lưu thay đổi. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập bằng tài khoản Admin hoặc Data Engineer. |
| Điều kiện ràng buộc | Mọi hành động chỉnh sửa dữ liệu gốc phải được ghi log lại. Dữ liệu sau khi sửa phải được gắn cờ (flag) để hệ thống tự động lên lịch huấn luyện lại. |

### 2.1.22 PB22 - Xem thống kê hệ thống

| ID | PB22 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Là Admin, tôi muốn xem các thống kê chuyên sâu về hành vi sử dụng của hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin vào trang Thống kê và Báo cáo. 2. Chọn bộ lọc theo các mốc thời gian tùy ý. 3. Hệ thống sinh ra và hiển thị các biểu đồ trực quan (như lượng đăng ký mới, số lượt tải file CSV, và tỷ lệ gia tăng các khu vực bị ô nhiễm nặng). |
| Điều kiện trước | Đăng nhập bằng tài khoản Admin. |
| Điều kiện ràng buộc | Dữ liệu thống kê phải hỗ trợ truy xuất linh hoạt theo mốc thời gian mà người dùng tùy chọn. |

### 2.1.23 PB23 - Xem bản đồ nhiệt ô nhiễm (Heatmap)

| ID | PB23 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Thành viên. |
| Mô tả | Là Người dùng, tôi muốn xem dải màu ô nhiễm phủ trên toàn bản đồ thành phố để biết mức độ không khí tại những nơi không có trạm đo vật lý. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập trang Bản đồ trên website. 2. Bật chế độ xem Heatmap. 3. Thuật toán nội suy (IDW) của hệ thống tự động tính toán dữ liệu từ các trạm xung quanh. 4. Hiển thị một lớp màu gradient phủ lên các vùng không gian trên bản đồ. |
| Điều kiện trước | Truy cập thành công website. |
| Điều kiện ràng buộc | Quá trình tính toán và vẽ đồ họa nội suy phải được xử lý nhanh, tối ưu tài nguyên để không làm treo trình duyệt của người dùng. |

### 2.1.24 PB24 - Tìm tuyến đường di chuyển sạch

| ID | PB24 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Thành viên |
| Mô tả | Là Người dùng, tôi muốn tìm tuyến đường đi từ điểm A đến điểm B ít bị phơi nhiễm bụi mịn nhất để bảo vệ hệ hô hấp. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào chức năng Tìm đường. 2. Nhập/Chọn Điểm Đi và Điểm Đến. 3. Hệ thống vạch ra tuyến đường xanh (sạch) an toàn nhất. 4. Hiển thị thông số so sánh về khoảng cách và mức độ ô nhiễm giữa tuyến đường xanh và tuyến đường ngắn nhất thông thường. |
| Điều kiện trước | Truy cập chức năng tìm đường trên website. |
| Điều kiện ràng buộc | Bắt buộc áp dụng thuật toán đồ thị (Dijkstra/A*) kết hợp với trọng số ô nhiễm lấy từ API nội suy không gian để tính toán. |

### 2.1.25 PB25 - Báo cáo điểm nóng ô nhiễm

| ID | PB23 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên |
| Mô tả | Là Thành viên, tôi muốn chụp ảnh và báo cáo một điểm đang phát sinh khói bụi (đốt rác, thi công) để cảnh báo cho cộng đồng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng nhấn vào nút "Báo cáo" trên giao diện. 2. Tải ảnh chụp thực tế lên và điền nội dung mô tả. 3. Hệ thống tự động lấy tọa độ GPS từ thiết bị và lưu dữ liệu. 4. Một biểu tượng cảnh báo màu đỏ được ghim lên bản đồ chung của hệ thống. 5. Cung cấp nút Upvote (Đồng tình) để các người dùng khác xác nhận. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập tài khoản thành viên. |
| Điều kiện ràng buộc | Chức năng này yêu cầu trình duyệt phải được cấp quyền truy cập Vị trí (Location). |

### 2.1.26 PB26 - Trợ lý ảo AI

| ID | PB26 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Thành viên. |
| Mô tả | Là Người dùng, tôi muốn chat bằng ngôn ngữ tự nhiên để hỏi về tình trạng không khí và lời khuyên thay vì chỉ đọc các con số. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở cửa sổ Chatbot góc màn hình. 2. Nhập câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên (VD: "Chiều nay chạy bộ ở Sơn Trà được không?"). 3. AI tự động trích xuất phân tích dữ liệu dự báo ForecastData tại trạm gần Sơn Trà nhất. 4. AI trả lời lại bằng một đoạn văn bản thân thiện, dễ hiểu kèm lời khuyên. |
| Điều kiện trước | Truy cập website. |
| Điều kiện ràng buộc | Phải tích hợp LLM API (như Gemini/ChatGPT) và bắt buộc sử dụng kỹ thuật RAG để cấp ngữ cảnh dữ liệu nội bộ cho AI. |

### 2.1.27 PB27 - Quản lý báo cáo cộng đồng

| ID | PB27 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Là Admin, tôi muốn xem và kiểm duyệt các báo cáo điểm nóng ô nhiễm do người dùng gửi lên để đảm bảo bản đồ hệ thống sạch sẽ. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin vào trang Quản lý báo cáo. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các báo cáo chờ duyệt (ảnh chụp, mô tả, tọa độ, lượt upvote). 3. Admin nhấn nút [Duyệt] để báo cáo được hiển thị công khai trên bản đồ nhiệt. 4. Hoặc nhấn [Từ chối] để loại bỏ nếu nội dung báo cáo không hợp lệ. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập bằng tài khoản Admin. |
| Điều kiện ràng buộc | Admin chỉ được thay đổi trạng thái của báo cáo (Duyệt/Từ chối), tuyệt đối không được chỉnh sửa nội dung gốc do người dùng gửi lên. |

### 2.1.28 PB28 - Phân quyền

| ID | PB28 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Super Admin |
| Mô tả | Là Super Admin, tôi muốn thay đổi vai trò của các tài khoản người dùng khác để phân chia công việc quản trị hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Super Admin vào trang Phân quyền hệ thống. 2. Màn hình hiển thị danh sách toàn bộ người dùng kèm vai trò hiện tại. 3. Chọn một người dùng bất kỳ, mở dropdown Role và chọn quyền mới. 4. Nhấn Lưu. 5. Hệ thống cập nhật quyền truy cập ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập bằng tài khoản Super Admin. |
| Điều kiện ràng buộc | Super Admin không thể tự hạ quyền của chính mình nếu trong hệ thống chỉ còn duy nhất 1 tài khoản đang nắm giữ role Super Admin. |

### 2.1.29 PB29 - Cấp phát và quản lý API Key

| ID | PB29 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên (Pro Tier) |
| Mô tả | Là Thành viên, tôi muốn tạo API Key để tự động kéo dữ liệu từ hệ thống về tích hợp cho dự án riêng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập tab "API[Tạo API Key mới]. 2. Kiểm tra bảng ApiKeys. Nếu đã tồn tại $\ge$ 3 Key đang Active, báo lỗi giới hạn. 3. Nếu hợp lệ, sinh chuỗi Guid 32 ký tự ngẫu nhiên, lưu DB. Giao diện hiển thị mã Key kèm nút Copy và Vô hiệu hóa (Revoke). 4. Khi gọi API kèm Key này trong Header, Middleware kiểm tra. Nếu gọi vượt quá 10.000 requests/tháng, chặn request và trả lỗi 429 (Rate Limit Exceeded). |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập tài khoản và đăng ký thành viên cao cấp (Pro Tier) |
| Điều kiện ràng buộc |  |

### 2.1.30 PB30 - Đăng ký nâng cấp goi thành viên cao cấp (Pro Tier)

| ID | PB30 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên (Free Tier) |
| Mô tả | Là Thành viên Free, tôi muốn thanh toán trực tuyến để mở khóa toàn quyền truy cập chức năng AI và cá nhân hóa. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng nhấn nút [Nâng cấp Pro]. Trình duyệt mở trang Bảng giá - Chọn chu kỳ thanh toán mong muốn và chọn Cổng thanh toán (VNPay/MoMo). Nhấn [Thanh toán]. - Tạo mã đơn hàng duy nhất và redirect người dùng qua trang của Cổng thanh toán. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập tài khoản |
| Điều kiện ràng buộc | Tuyệt đối không lưu trữ thông tin số thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng của khách hàng trên cơ sở dữ liệu nội bộ. Toàn bộ quy trình thanh toán phải ủy quyền cho Cổng thanh toán đạt chuẩn PCI-DSS. |

## 2.2.Ưu tiên và ước tính

Bảng xx: Bảng mức độ ưu tiên

| Mức độ ưu tiên | Mức độ ảnh hưởng | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 1 |
| Cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 2 |
| Trung bình | Có ảnh hưởng | 3 |
| Thấp | Không ảnh hưởng | 4 |

| ID | Chủ đề | Sự ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng ký tài khoản | 2 |
| PB02 | Đăng nhập | 2 |
| PB03 | Đăng xuất | 2 |
| PB04 | Xem chất lượng không khí thời gian thực theo trạm | 1 |
| PB05 | Xem chất lượng không khí thời gian thực theo tỉnh/thành phố | 1 |
| PB06 | Xem dự báo chất lượng không khí (AI Forecast) | 1 |
| PB07 | Thiết lập khu vực quan tâm | 2 |
| PB08 | Thiết lập cảnh báo AQI | 1 |
| PB09 | Nhận thông báo cảnh báo đa kênh | 1 |
| PB10 | Export dữ liệu | 2 |
| PB11 | Quản lý người dùng (Admin) | 1 |
| PB12 | Quản lý trạm quan trắc (Admin) | 1 |
| PB13 | Giám sát dữ liệu môi trường (Admin) | 1 |
| PB14 | Liên hệ | 2 |
| PB15 | Dashboard hệ thống | 2 |
| PB16 | Quên mật khẩu/Đặt lại mật khẩu | 2 |
| PB17 | Xem lịch sử dữ liệu không khí (Dài hạn) | 4 |
| PB18 | Cập nhật thông tin cá nhân & Hồ sơ y tế | 2 |
| PB19 | Xem khuyến nghị sức khỏe | 2 |
| PB20 | Quản lý liên hệ | 2 |
| PB21 | Quản lý cấu hình AQI | 3 |
| PB22 | Xem Thống kê hệ thống | 3 |
| PB23 | Xem bản đồ nhiệt ô nhiễm (Heatmap) | 1 |
| PB24 | Tìm tuyến đường di chuyển sạch (Eco-Routing) | 1 |
| PB25 | Báo cáo điểm nóng ô nhiễm (Cộng đồng) | 3 |
| PB26 | Trợ lý ảo AI (Chatbot) | 2 |
| PB27 | Quản lý báo cáo cộng đồng (Admin) | 3 |
| PB28 | Phân quyền (Super Admin) | 2 |
| PB29 | Cấp phát và quản lý API Key | 2 |
| PB30 | Đăng ký gói cao cấp | 1 |

## 2.3. Chia theo từng Sprirnt

| Sprint | Function | Started Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | PB01, PB02, PB03, PB16, PB12, PB13, PB04, PB05, PB23, PB11 | 20/03/2026 | 04/04/2026 |
| Sprirnt 2 | PB18, PB06, PB24, PB07, PB08, PB09, PB30, PB14, PB20, PB19 | 05/04/2026 | 23/04/2026 |
| Sprirnt 3 | PB26, PB29, PB10, PB17, PB25, PB27, PB15, PB21, PB22 ,PB28 | 24/04/2026 | 11/05/2026 |