ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

# TÊN ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG AI XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

(PROJECT TEST PLAN)

Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Nguyễn Thanh Trung

Nhóm: 35

Thành Viên:

| STT | Họ và tên | MSSV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trần Hưng | 24211210500 |
| 2 | Phùng Thị Luyện | 28201152017 |
| 3 | Phan Thị Thanh Thúy | 28201102155 |
| 4 | Lê Văn Bá Khải | 28211152885 |
| 5 | Nguyễn Trần Lĩnh | 28211151898 |

Đà Nẵng, 3/2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | EA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Ứng dụng AI Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Và Dự Báo Chất Lượng Không Khí |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |  |
| Product Owner | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |  |
| Scrum Master | Trần Hưng |  | Hung99stdn@gmail.com | 0905864503 |
| Team Member | Lê Văn Bá Khải |  | Khailee.it@gmail.com | 0372648522 |
|  | Nguyễn Trần Lĩnh |  | Nguyentranlinh2004@gmail.com | 0825219997 |
|  | Phùng Thị Luyện |  | phungluyen2k4@gmail.com | 0378358189 |
|  | Phan Thị Thanh Thúy |  | tphanthithanh167@gmail.com | 0353749537 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Ứng dụng AI Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Và Dự Báo Chất Lượng Không Khí |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Phan Thị Thanh Thúy |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phan Thị Thanh Thúy |  | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phan Thị Thanh Thúy |  | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Mentor | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Product Owner | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Scrum Master | Trần Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Team Member | Lê Văn Bá Khải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Trần Lĩnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Thị Thanh Thúy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phùng Thị Luyện | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục tiêu	5

1.2.	Phạm vi tài liệu	5

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4.	Tài liệu tham khảo	5

1.5.	Các mức kiểm thử	5

2.	CHI TIẾT	6

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	6

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	7

2.5.	Các tài liệu	7

2.6.	Lịch trình kiểm thử	7

2.6.1.	Sprint 1	7

2.6.2.	Sprint 2	9

2.6.3.	Sprint 3	11

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	13

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	14

4.1.	Phần cứng và phần mềm	14

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	14

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	16

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký kỹ thuật số RSA”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1.

- Đăng ký tài khoản.

- Đăng nhập.

- Đăng xuất.

- Quên mật khẩu.

- Tổng quan CLKK

- Chi tiết CLKK tỉnh-thành phố

- Chi tiết CLKK trạm.

- Xem bản đồ nhiệt ô nhiễm (Heatmap).

- Quản lý người dùng (Admin).

- Quản lý trạm quan trắc (Admin).

- Giám sát dữ liệu môi trường (Admin).

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Cập nhật thông tin cá nhân & hồ sơ y tế.

- Xem dự báo chất lượng không khí (AI Forecast).

- Tìm tuyến đường di chuyển sạch (Eco-Routing).

- Thiết lập khu vực quan tâm.

- Thiết lập cảnh báo AQI.

- Nhận thông báo đa kênh (Web, Telegram).

- Đăng ký gói cao cấp (Pro Tier).

- Liên hệ

- Quản lý liên hệ

- Xem khuyến nghị sức khỏe cá nhân hóa.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Trợ lý ảo AI (Chatbot).

- Cấp phát và quản lý API Key.

- Export dữ liệu (CSV/PDF).

- Xem lịch sử dữ liệu không khí dài hạn.

- Báo cáo điểm nóng ô nhiễm cộng đồng.

- Quản lý và duyệt báo cáo cộng đồng (Admin).

- Dashboard hệ thống (Admin).

- Quản lý cấu hình dữ liệu AQI.

- Xem thống kê hệ thống.

- Phân quyền (Super Admin).

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 06/10/2024 | 28/10/2024 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Thúy, Luyện |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 20 |  |
|  | Viết Test Case Đăng ký tài khoản | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Luyện |
|  | Viết Test Case Đăng nhập | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Thúy |
|  | Viết Test Case Đăng xuất | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Khải |
|  | Viết Test Case Quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Tổng quan CLKK | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 3 | Luyện |
|  | Viết Test Case Chi tiết CLKK trạm | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Bản đồ nhiệt (Heatmap) | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 3 | Luyện |
|  | Viết Test Case Quản lý người dùng | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Thúy |
|  | Viết Test Case Quản lý trạm quan trắc | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Luyện |
|  | Viết Test Case Giám sát dữ liệu môi trường | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Lĩnh |
| 1.3 | Testing | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 10 |  |
|  | Testing Đăng ký tài khoản | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | Testing Đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Đăng xuất | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.5 | Luyện |
|  | Testing Quên mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.5 | Luyện |
|  | Testing Tổng quan CLKK | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Chi tiết CLKK trạm | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Bản đồ nhiệt | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Testing Quản lý người dùng | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Quản lý trạm quan trắc | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | Testing Giám sát dữ liệu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Lĩnh |
| 1.4 | Re-testing | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 18 |  |
|  | ReTesting Đăng ký tài khoản | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | ReTesting Đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | ReTesting Đăng xuất | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | ReTesting Quên mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | ReTesting Tổng quan CLKK | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | ReTesting Chi tiết CLKK trạm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | ReTesting Bản đồ nhiệt | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | ReTesting Quản lý người dùng | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | ReTesting Quản lý trạm quan trắc | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | ReTesting Giám sát dữ liệu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Thúy |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 05/04/2026 | 20/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Thúy, Luyện |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 20 |  |
|  | Viết Test Case Cập nhật hồ sơ y tế | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | Viết Test Case Dự báo CLKK (AI) | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Viết Test Case Tìm đường (Eco-Routing) | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Khu vực quan tâm | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Thiết lập cảnh báo | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | Viết Test Case Nhận thông báo đa kênh | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Đăng ký gói Pro | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Viết Test Case Liên hệ | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | Viết Test Case Quản lý liên hệ | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Viết Test Case Khuyến nghị sức khỏe | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Lĩnh |
| 1.3 | Testing | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 10 |  |
|  | Testing Cập nhật hồ sơ y tế | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | Testing Dự báo CLKK | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1.5 | Thúy |
|  | Testing Tìm đường (Eco-Routing) | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1.5 | Luyện |
|  | Testing Khu vực quan tâm | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | Testing Thiết lập cảnh báo | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Nhận thông báo đa kênh | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Đăng ký gói Pro | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Lĩnh |
|  | Testing Liên hệ | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 0.5 | Lĩnh |
|  | Testing Quản lý liên hệ | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 0.5 | Luyện |
|  | Testing Khuyến nghị sức khỏe | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Thúy |
| 1.4 | Re-testing | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 10 |  |
|  | ReTesting Cập nhật hồ sơ y tế | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | ReTesting Dự báo CLKK | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1.5 | Thúy |
|  | ReTesting Tìm đường (Eco-Routing) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1.5 | Luyện |
|  | ReTesting Khu vực quan tâm | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | ReTesting Thiết lập cảnh báo | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | ReTesting Nhận thông báo đa kênh | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | ReTesting Đăng ký gói Pro | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Lĩnh |
|  | ReTesting Liên hệ | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.5 | Lĩnh |
|  | ReTesting Quản lý liên hệ | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.5 | Luyện |
|  | ReTesting Khuyến nghị sức khỏe | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Thúy |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 24/04/2026 | 11/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Thúy, Luyện |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 20 |  |
|  | Viết Test Case Trợ lý AI | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 3 | Luyện |
|  | Viết Test Case API Key | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | Viết Test Case Lịch sử dữ liệu và Export | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Báo cáo điểm nóng | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Viết Test Case Duyệt báo cáo | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Dashboard hệ thống & người dùng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 3 | Luyện |
|  | Viết Test Case Cấu hình AQI | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Thống kê hệ thống | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Viết Test Case Phân quyền Admin | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Thúy |
| 1.3 | Testing | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 10 |  |
|  | Testing Trợ lý AI | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1.5 | Luyện |
|  | Testing API Key | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Lịch sử dữ liệu & Export | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Luyện |
|  | Testing Báo cáo điểm nóng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Duyệt báo cáo | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Dashboard hệ thống & người dùng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1.5 | Lĩnh |
|  | Testing Cấu hình AQI | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 0.5 | Lĩnh |
|  | Testing Thống kê hệ thống | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Luyện |
|  | Testing Phân quyền Admin | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Luyện |
| 1.4 | Re-testing | 09/05/202 | 10/05/2026 | 10 |  |
|  | ReTesting Trợ lý AI | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1.5 | Luyện |
|  | ReTesting API Key | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Thúy |
|  | ReTesting Lịch sử dữ liệu & Export | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Luyện |
|  | ReTesting Báo cáo điểm nóng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Thúy |
|  | ReTesting Duyệt báo cáo | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Thúy |
|  | ReTesting Dashboard hệ thống & người dùng | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1.5 | Lĩnh |
|  | ReTesting Cấu hình AQI | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 0.5 | Lĩnh |
|  | ReTesting Thống kê hệ thống | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Luyện |
|  | ReTesting Phân quyền Admin | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Luyện |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Thiết bị | Cấu hình tối thiểu | Hệ điều hành / Phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Máy tính (PC/Laptop) | Intel Core i5 trở lên, RAM 12GB | Windows 10/11 hoặc MacOS. |
| Trình duyệt (Browser) |  | Chrome (Version 100+), Edge, Firefox, Safari. |
| Máy chủ Test (Server) | 8 vCPUs, 64 GB RAM, 128 GB local storage | Ubuntu 22.04, Docker, PostgreSQL/SQL Server. |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Nhóm công cụ | Tên công cụ | Mục đích | Nhóm công cụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý Test Case | Excel / Google Sheets | Viết và theo dõi kịch bản kiểm thử. | Quản lý Test Case |
| Báo cáo lỗi (Bug Tracking) | Github Issues / Trello | Log lỗi, gán task cho Developer. | Báo cáo lỗi (Bug Tracking) |
| Kiểm thử API | Postman / Swagger | Test các endpoint lấy dữ liệu và AI XGBoost. | Kiểm thử API |
| Quản lý dự án & Tài liệu | Microsoft Word / Excel | Lập kế hoạch và báo cáo tiến độ. | Quản lý dự án & Tài liệu |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Trần Hưng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Lê Văn Bá Khải Nguyễn Trần Lĩnh | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Phan Thị Thanh Thúy Phùng Thị Luyện | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |