TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành Công Nghệ Phần Mềm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Tên đề tài: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN VÀO VÀO GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Tên đề tài Tiếng Anh: APPLYING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO AIR QUALITY MONITORING AND FORECASTING

Giảng viên hướng dẫn: T.S Nguyễn Thành Trung       Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Thời gian thực hiện: 2 (tháng)

Ngày bắt đầu: 12/03/2025     Ngày kết thúc: 15/05/2025

Sinh viên/Nhóm thực hiện: Nhóm 35

| TT | Họ và tên sinh viên | Mã số sinh viên | Số điện thoại | Địa chỉ e-mail | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Hưng | 24211210500 | 0905864503 | Hung99stdn@gmail.com | Nhóm trưởng |
| 2 | Lê Văn Bá Khải | 28211152885 | 0372648522 | Khailee.it@gmail.com |  |
| 3 | Nguyễn Trần Lĩnh | 28211151898 | 0825219997 | Nguyentranlinh2004@gmail.com |  |
| 4 | Phùng Thị Luyện | 28201152017 | 0378358189 | Phungluyen2k4@gmail.com |  |
| 5 | Phan Thị Thanh Thúy | 28201102155 | 0353749537 | tphanthithanh167@gmail.com |  |

# TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## Mô tả đề tài

Website được thiết kế nhằm xây dựng một hệ thống thông minh hỗ trợ giám sát và dự báo chất lượng không khí một cách chính xác và hiệu quả. Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực từ các nguồn dữ liệu mở, bao gồm các chỉ số như PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, nhiệt độ và độ ẩm. Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý, làm sạch và chuẩn hóa để đảm bảo độ tin cậy trước khi đưa vào mô hình phân tích.

Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo được tích hợp vào hệ thống nhằm phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và xây dựng mô hình dự báo chất lượng không khí trong tương lai. Sử dụng các thuật toán như Machine Learning hoặc Deep Learning, hệ thống có khả năng dự đoán chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong các khoảng thời gian tới như 1 giờ, 6 giờ hoặc 1,2 ngày tiếp theo. Giúp phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm và đưa ra cảnh báo kịp thời.

Website còn cung cấp giao diện trực quan hiển thị biểu đồ, thống kê và mức phân loại chất lượng không khí theo tiêu chuẩn. Khi chỉ số AQI vượt ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo mức độ ô nhiễm cho người dùng thông qua Zalo hoặc Telegram.

Đề tài góp phần nâng cao hiệu quả giám sát chất lượng không khí, dự báo song cảnh báo cho người dùng.

## Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn ngày càng gia tăng do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự gia tăng mật độ phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy. Các chất ô nhiễm như bụi mịn PM2.5, PM10, khí CO, NO2, SO2,và O3 vượt mức cho phép đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đặc biệt là các bệnh về hô hấp và tim mạch.

Hiện nay đã có nhiều hệ thống quan trắc môi trường được triển khai, tuy nhiên phần lớn chỉ dừng lại ở việc thu thập và hiển thị dữ liệu hiện tại. Khả năng phân tích xu hướng và dự báo trong tương lai vẫn còn hạn chế, dẫn đến việc người dân chưa có đủ thông tin để chủ động phòng tránh rủi ro.

Hiện tại, sự phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ Nhân tạo và các thuật toán học máy ứng dụng vào việc phân tích dữ liệu môi trường theo chuỗi thời gian và dự báo chất lượng không khí một cách chính xác hơn. Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống ứng dụng AI trong giám sát và dự báo chất lượng không khí là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

## Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo nhằm giám sát, phân tích và dự báo chất lượng không khí dựa trên dữ liệu môi trường thu thập theo thời gian thực. Hệ thống hướng đến việc cung cấp thông tin chính xác về tình trạng không khí hiện tại, dự đoán ô nhiễm trong thời gian gần và đưa ra cảnh báo sớm, góp phần hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

## Tính mới

- Ngoài việc giám sát thụ động còn có dự báo chủ động cho người dùng

- Tích hợp hệ thống tự động cảnh báo khi chỉ số AQI vượt ngưỡng an toàn

- Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu mở uy tín khác nhau

- Đánh giá chính xác, hiệu quả của mô hình AI đã chọn

## Tính ứng dụng

- Ứng dụng trong quản lý môi trường đô thị

- Ứng dụng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng

- Ứng dụng trong nghiên cứu và đào tạo

- Khả năng mở rộng và triển khai thực tế

## Phương pháp thực hiện

- Thu thập và tổng hợp tài liệu, dữ liệu từ nhiều nguồn uy tín khác nhau (IQAir, OpenAQ,…)

- Làm sạch dữ liệu trước khi vào triển khai phân tích

- Sử dụng ngôn ngữ Python, C#/ASP.NET để xây dựng hệ thống

- Huấn luyên mô hình dự báo chất lượng không khí

- So sánh với các mô hình dự báo khác

- Triển khai trên cả 2 môi trường production và development

- Đánh giá, sửa lỗi, hoàn thiện hệ thống

## Kết quả đầu ra hoặc sản phẩm (nếu có) của đề tài

Một website giám sát và dự báo chất lượng không khí.

# CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Nội dung nghiên cứu chính

- Nghiên cứu tổng quan về các chỉ số môi trường và chỉ số AQI

- Tìm kiếm, đánh giá độ uy tín của các dữ liệu từ bên thứ ba

- Nghiên cứu và xây dựng mô hình dự báo bằng AI

- Thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát và dự báo

- Đánh giá và kiểm thử hệ thống

- Công nghệ và phương thức lựa chọn

- Ngôn ngữ & framework:  C#/ASP.NET Core (Backend), Razor Page (Frontend), Python (AI & Data Science)

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL hoặc SQLServer

- Môi trường phát triển: Visual Studio 2022

- Công nghệ hỗ trợ: Docker, Google Colab

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github

- Công cụ quản lý quy trình: Trello

- Quy trình quản lý ứng dụng: Scrum

- Nguồn lực : 5 người

- Yêu cầu chức năng

Khách vãng lai:

- Tra cứu chất lượng không khí theo thời gian thực

- Xem biểu đồ xu hướng

- Tra cứu dự báo

- Tìm kiếm trạm quan trắc.

Thành viên đăng ký:

- Xác thực người dụng:đăng kí , đăng nhập xác minh email, quên mật khẩu

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Thiết lập khu vực quan tâm

- Cấu hình ngưỡng cảnh báo

- Nhận thông báo chủ động

- Lịch sử hoạt động

- Export ra file .csv để phục vụ các công việc nghiên cứu

Quản trị viên hệ thống:

- Quản lí người dùng:

- Quản lí các trạm quan trắc

- Giám sát dữ liệu và AI

- Cấu hình hệ thống

- Dashboard tổng quan

- Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu suất cao : xử lí dữ liệu nhanh , tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu

- Khả năng sử dụng : giao diện đơn giản , trực quan, thân thiện người dùng.

- Khả năng tương thích : hoạt động trên nhiều thiết bị

- Độ tin cậy cao : hệ thống hoạt động ổn định , tránh gián đoạn

- Bảo mật : hệ thống với mọi thông tin tuyệt mật người dùng đều được mã hóa nghiêm ngặt.

# LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN DỰ KIẾN (THEO THÁNG)

Các giai đoạn tổng thể:

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 2 ngày | 12/03/2025 | 13/03/2025 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 12/03/2025 | 12/03/2025 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 13/03/2025 | 13/03/2025 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 14/03/2025 | 21/03/2025 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 14/03/2025 | 14/03/2025 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 7 ngày | 15/03/2025 | 21/03/2025 |
| 3 | Phát triển | 51 ngày | 22/03/2025 | 11/05/2025 |
| 3.1 | Sprint 1 | 17 ngày | 22/03/2025 | 07/04/2025 |
| 3.2 | Sprint 2 | 17 ngày | 08/04/2025 | 24/04/2025 |
| 3.3 | Sprint 3 | 17 ngày | 25/04/2025 | 11/05/2025 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 12/05/2025 | 12/05/2025 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 3 ngày | 13/05/2025 | 15/05/2025 |

Bảng phân công công việc (dự kiến):

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2025 | 12/03/2025 | All Team |
| 2 | Tạo tài liệu Proposal | 13/03/2025 | 13/03/2025 | All Team |
| 3 | Họp bắt đầu dự án | 14/03/2025 | 14/03/2025 | All Team |
| 4 | Tạo tài liệu Project Plan | 15/03/2025 | 15/03/2025 | Hưng, Khải |
| 5 | Tạo tài liệu User Story | 16/03/2025 | 16/03/2025 | Luyện, Thúy |
| 6 | Tạo tài liệu Product Backlog | 17/03/2025 | 17/03/2025 | Hưng, Lĩnh |
| 7 | Tạo tài liệu Architecture | 18/03/2025 | 18/03/2025 | Khải, Lĩnh |
| 8 | Tạo tài liệu Database | 19/03/2025 | 19/03/2025 | Hưng, Khải |
| 9 | Thiết kế giao diện | 20/03/2025 | 21/03/2025 | All Team |
| 10 | Sprint 1 | 22/03/2025 | 07/04/2025 | All Team |
| 11 | Sprint 2 | 08/04/2025 | 24/04/2025 | All Team |
| 12 | Sprint 3 | 25/04/2025 | 11/05/2025 | All Team |
| 13 | Project Meeting | 12/05/2025 | 12/05/2025 | All Team |
| 14 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 13/05/2025 | 15/05/2025 | All Team |

# PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN

Phạm vi: Đề tài “ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN VÀO VÀO GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ”

- Thu thập dữ liệu và dự báo chất lượng không khí chỉ tập trung vào vài thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

- Thu thập dữ liệu trong thời gian 1-2 năm gần đây và dự báo chất lượng không khí từ 1-2 ngày tiếp theo

- Mô hình AI tập trung vào Machine Learning sử dụng các chỉ số quan trọng như bụi mịn PM2.5, PM10 và chỉ số tổng hợp AQI để phân tích, dự báo

Giới hạn:

- Nhóm chỉ dừng lại ở việc thu thập dữ liệu môi trường từ bên thứ ba uy tín (IQAir, OpenAQ,…), không tự chế tạo thiết bị IoT để đo dữ liệu môi trường.

- Không phát triển mobile app

- Thời gian phát triển ngắn có thể không đảm bảo được độ chính xác cao của mô hình AI dự báo

- Các yếu tố bên ngoài khác không thể đưa vào mô hình có thể ảnh hưởng đến việc huấn luyện mô hình

- Sự khác biệt về ngôn ngữ lập trình & framework của mỗi thành viên dẫn tới việc phải tìm hiểu và đọc tài liệu thêm, ảnh hưởng tới tiến độ làm việc, chậm tiến độ và phải làm thêm giờ

- Nhóm còn thiếu kinh nghiệm để có phương án giải quyết các vấn đề, sự cố phát sinh

Đánh giá: Đề tài phù hợp với trình độ sinh viên vì kết hợp kiến thức cơ bản với một số công nghệ hiện đại, phức tạp ở việc thu thập, làm sách dữ liệu và huấn luyện mô hình AI dự báo.

# KẾT QUẢ ĐẦU RA

Sản phẩm:

- Hệ thống giám sát chất lượng không khí

- Mô hình dự báo chất lượng không khí bằng AI

- Hệ thống cảnh báo thông minh

- Bộ dữ liệu đã xử lý và mô hình đã huấn luyện

Giải pháp và giá trị:

- Ứng dụng AI vào dự báo chất lượng không khí, kiểm chứng hiệu quả mô hình đã chọn

- Cung cấp hệ thống giám sát và dự báo AQI phục vụ cộng đồng

- Hỗ trợ cảnh báo sớm, bảo vệ sức khỏe người dùng

- Có khả năng mở rộng và tích hợp trong hệ thống liên quan khác

Xác nhận của 	Đại diện nhóm

Giảng Viên Hướng Dẫn	thực hiện đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)